(گزارش مفصل، با همه تصمیم‌ها/قراردادها/فلوها/اشتباهات و وضعیت تا قبل Step 3)

گزارش جامع وضعیت پروژه IngApp تا پایان Step 2 و قبل از Step 3

1) تصویر کلی پروژه و معماری

1.1 ساختار پروژه (Frontend Admin)

- پروژه فرانت‌اند شما یک Admin Panel مبتنی بر React است با ساختار Feature-based.

- مسیر کلی فولدرها در Admin:

  - src/core/... برای apiClient، auth، constants، menu و زیرساخت

  - src/features/... برای هر feature مستقل مثل:

    - supplierTypes

    - kycAttributeDefinitions

    - kycTemplates

    - suppliers (برای مسیرهای مربوط به supplier، onboarding و بعداً لیست/بررسی ادمین)

    - roles / permissions / users

  - src/layout/... برای Layoutها (مثل AdminLayout.jsx)

  - src/app/AppRouter.jsx برای مسیرها و روتینگ

1.2 اصول و قوانین اجرایی که روی آن توافق شد

- Clean و ساختار ثابت: تغییر معماری/پوشه‌بندی ممنوع مگر با اجازه مستقیم شما.

- هیچ جهش معماری و شروع feature جدید بدون دستور ممنوع.

- DTO از Entity جدا (در بک‌اند).

- فقط فایل هدف تغییر کند مگر اینکه نیاز باشد → اول اجازه گرفته شود.

- سبک کدنویسی و الگوی مدیریت response / error handling باید مشابه صفحات سالم مثل RolesPage.jsx باشد.

2) دامنه کسب‌وکار (Business) و مسیر نهایی Supplier / KYC

2.1 هدف کلان (Business Goal)

سیستم باید اجازه دهد برای هر نوع تأمین‌کننده (SupplierType) مشخص شود:

- چه Attributeهایی برای KYC لازم است

- کدام اجباری است

- ترتیب نمایش (SortOrder)

2.2 Featureهای اصلی کل سیستم (۷ فیچر مستقل)

طبق جمع‌بندی شما، کل مسیر به ۷ feature تقسیم می‌شود:

سمت Admin

- supplier-types
CRUD مدیریت نوع تأمین‌کننده

- kyc-attributes
CRUD مدیریت فیلدهای KYC (Attribute Definitions)

- kyc-templates
Template Builder برای هر SupplierType

- suppliers-admin
لیست تأمین‌کنندگان + مدیریت درخواست‌ها + صفحه Review + Approve/Reject

سمت User/Supplier Applicant
5) supplier-onboarding
درخواست همکاری + انتخاب SupplierType
6) supplier-kyc
فرم داینامیک KYC + Upload + Submit
7) supplier-profile
نمایش/ویرایش پروفایل تأمین‌کننده

نکته مهم: تا اینجا شما گفتید:
سه فیچر Admin (supplierTypes + kyc attributes + template) انجام شده‌اند.
ما در این گفت‌وگو روی شروع supplier-onboarding جلو رفتیم تا قبل از Step 3.

3) قرارداد نهایی و تصمیم‌های KYC Templates (Backend + UI)

3.1 مدل داده Template در بک‌اند (بر اساس گزارش تصمیم‌های شما)

جدول اصلی: KycTemplates

- Id

- SupplierTypeId → FK به SupplierTypes

- KycAttributeDefinitionId → FK به AttributeDefinitions

- IsRequired

- SortOrder

- IsActive (در تصمیم اولیه برای Soft Delete)

📌 هر ردیف = یک Attribute در Template برای یک SupplierType

3.2 رفتار Template (Contract نهایی API که روی آن توافق شد)

دریافت Template

GET /api/kyc-templates/{supplierTypeId}
خروجی:

{

"success": true,

"data": [

{

"attributeDefinitionId": 1,

"displayName": "کارت ملی",

"dataType": 3,

"isRequired": true,

"sortOrder": 1

}

]

}

- قرار بود فقط رکوردهای Active برگردند (در نسخه soft delete).

ذخیره Template (Upsert)

POST /api/kyc-templates
Body:

{

"supplierTypeId": 2,

"requirements": [

{

"attributeDefinitionId": 1,

"isRequired": true,

"sortOrder": 1

}

]

}

منطق Upsert (طبق تصمیم):

- اگر قبلاً وجود دارد → Update

- اگر حذف شده بوده → Reactivate

- اگر جدید است → Insert

- مواردی که در request نیستند → inactive / حذف منطقی

3.3 اصلاح مهمی که شما بعداً اعلام کردی (تغییر از Soft Delete به Hard Delete)

شما گفتی در تصمیم نهایی بک‌اند (به‌روزرسانی جدیدتر):

- Soft delete برای template کنار گذاشته شد

- الان Hard delete انجام می‌شود و رکورد Template واقعاً حذف می‌شود.

📌 این نکته مهم است چون هر مستند/کدی که هنوز روی IsActive تکیه کند باید بروزرسانی ذهنی شود.

3.4 چیزهایی که قرار نبود وجود داشته باشد (Scope Guard)

- CRUD کامل Template ❌

- Delete واقعی مجزا در API (در تصمیم اولیه) ❌
(بعداً hard delete داخلی شد، نه API جدا)

- Versioning template ❌

- API جدا برای delete ❌

3.5 اشتباهات کلیدی گذشته (درس‌آموخته)

طبق گزارش شما:

- ناهماهنگی نام متدهای واقعی API با UI (فرض getAll/getList)

- مشکل export default vs named

- تلاش برای تغییر UI قبل از تثبیت contract بک‌اند

- debug همزمان بک‌اند و UI

این موارد برای چت بعدی حیاتی است تا دوباره تکرار نشوند.

4) وضعیت فعلی Supplier Onboarding تا پایان Step 2

4.1 هدف UX که روی آن توافق شد

شما گفتی UX درست باید مرحله‌ای باشد و کاربر حس مسیر داشته باشد.

هدف UX:

- Supplier Applicant از داخل داشبورد یا یک دکمه مشخص وارد فرآیند می‌شود.

- فرآیند باید مرحله‌به‌مرحله باشد، قابلیت برگشت داشته باشد، و تا قبل از Submit نهایی، حالت Draft محسوب شود.

- کاربر بتواند:

  - SupplierType را عوض کند (برگشت به Step 1)

  - Profile را ویرایش کند

  - KYC را ویرایش کند

- تا قبل از Submit نهایی، درخواست نباید وارد لیست بررسی Admin شود.

4.2 تصمیم UX/معماری فرانت در این مرحله

چون Wizard component در پروژه استفاده نشده بود، تصمیم شد:

- Wizard به شکل Stage-based داخل یک صفحه پیاده شود:

  - یک route

  - یک page

  - render شرطی مرحله‌ها

4.3 Stepهایی که تا قبل Step 3 (KYC) تثبیت شد

Step 1: انتخاب SupplierType

- فقط انتخاب نوع تأمین‌کننده، بدون فرم سنگین.

- بعد از انتخاب، رفتن به Step 2.

Step 2: تکمیل SupplierProfile

- فرم اطلاعات کسب‌وکار (BusinessName, NationalId, License, Province, City, Address, ContactName, ContactPhone و…)

- دکمه:

  - بازگشت (به Step 1)

  - ذخیره و ادامه

شما صریح گفتی:
«الان Step 2 درست شده بود و همه چیز OK بود»
و الان هم شما برگشتی به همین نقطه.

5) وضعیت بک‌اند مربوط به Supplier / Profile / KYC تا این نقطه

5.1 SupplierProfile و فیلدهای اصلی

شما Entity SupplierProfile را فرستادی و گفتی Supplier یک جدول پروفایل دارد با اطلاعات زیاد که باید پر شود.

(نکته‌ای که از API Response هم مشخص شد)
API /api/v1/supplier-profiles/my این فیلدها را برمی‌گرداند:

- id, userId

- supplierTypeId

- supplierTypeName

- businessName

- nationalId, licenseNumber

- province, city, address

- contactName, contactPhone

- verificationStatus

- rejectionReason

- createdAt, updatedAt

5.2 وضعیت VerificationStatus و مقادیر واقعی مشاهده‌شده

در Swagger شما، مقدار verificationStatus این بود:

- "NotSubmitted"

این یک نکته حیاتی است چون نشان می‌دهد حالت‌های واقعی در بک‌اند (حداقل یکی از آنها) این است:

- NotSubmitted

و قبلاً در ذهن ما (بر اساس صحبت‌های اولیه) ممکن بود Draft/Pending/Approved/Rejected باشد.

پس در ادامه باید دقیقاً با enum واقعی VerificationStatus هماهنگ شویم:

- NotSubmitted

- (احتمالاً Draft / Pending / Approved / Rejected یا چیزی مشابه)

5.3 APIهای KYC که تأیید شد وجود دارند

شما گفتی: «api kyc رو داریم»
و قبلاً هم در جریان دیباگ دیدیم:

- GET /api/v1/kyc/my/requirements پاسخ می‌دهد و دیتا می‌آید.
و در UI هم response شکل استاندارد داشت:

{ "success": true, "message": "", "data": [...] }

همچنین در پاسخ requirements، فیلدهای آیتم‌ها این شکل بود:

- attributeDefinitionId

- attributeDisplayName

- description

- dataType

- isRequired

- currentStatus (می‌تواند null باشد)

📌 این مهم است چون نام فیلدها (attributeDisplayName) با چیزی که قبلاً در templateهای Admin داشتیم (displayName) فرق دارد.

6) مشکلات و چالش‌هایی که در مسیر رخ داد (برای جلوگیری در چت بعدی)

6.1 مشکل mismatch قرارداد response در UI

در مرحله KYC (Step 3) یک مشکل تکراری رخ داد:

- UI بعضی جاها انتظار res.data را به عنوان آرایه داشت

- ولی پاسخ استاندارد سیستم شما غالباً { success, message, data } است

- پس باید همیشه از res.data (در لایه api) یا res.data.data (اگر axios response مستقیم return می‌شود) درست استفاده شود.

شما حتی نمونه این خطا را در Template و همچنین AttributeDefinitions دیدید:

- getActive is not a function (انتظار متد اشتباه)

- map is not a function (آرایه نبودن data)

6.2 مشکل 404 در KycTemplates save

یک بار هنگام Save Template خطای 404 ثبت شد چون URL اشتباه ساخته شده بود:

- تکرار /api/v1/api/v1/... یا مسیر اشتباه

این نکته مهم است: apiClient baseUrl + مسیر endpointها باید دقیق بررسی شود.

6.3 مشکل import/کامپوننت‌های فرضی و ریسک Overwrite

در تلاش برای backend-driven wizard، یک خطای جدی رخ داد:

- پیشنهاد ایجاد Step Components مثل SupplierTypeStep و SupplierProfileStep

- اما این کامپوننت‌ها در پروژه وجود نداشتند و باعث error build شد.

- سپس چند بار کد کامل overwrite شد و UI قبلی (که درست بود) از بین رفت.

نتیجه مدیریتی:

- شما تصمیم گرفتی برگشت بزنی به نسخه پایدار Step 2.

- و برای ادامه، باید تغییرات کوچک و دقیق روی همان نسخه پایدار انجام شود (نه بازنویسی کامل).

6.4 وضعیت فعلی بعد از rollback شما

طبق گفته شما:

- شما کد را به عقب برگرداندی

- هر چیز اضافی را پاک کردی

- اکنون پروژه تا Step 2 OK است (همان نقطه‌ای که قبلاً پایدار بود)

7) جمع‌بندی وضعیت تا قبل Step 3 (نقطه فعلی)

7.1 آنچه قطعی و پایدار است

- سه feature admin:

  - SupplierTypes

  - KYC Attribute Definitions

  - KYC Templates

- Onboarding تا Step 2:

  - Step 1 انتخاب SupplierType

  - Step 2 تکمیل SupplierProfile

- API /supplier-profiles/my کار می‌کند و پاسخ استاندارد می‌دهد.

- API /kyc/my/requirements کار می‌کند و فیلدهای درست دارد.

7.2 آنچه باید در چت بعدی واضح باشد (برای ادامه Step 3)

برای اینکه Step 3 را درست بنویسیم، باید این‌ها قفل شوند:

- Step 3 باید UI موجود را خراب نکند.

- نمایش requirements باید دقیقاً با response واقعی هماهنگ شود:

  - data آرایه است

  - attributeDisplayName نام فیلد نمایش است

  - dataType باید با constantهای front دقیقاً match شود

- persistence مرحله بعد از reload باید طراحی شود:

  - بر اساس verificationStatus و وضعیت واقعی backend

  - اما بدون خراب کردن UX مرحله‌ای موجود

- سیاست Draft/Submit در KYC باید شفاف شود:

  - آیا “NotSubmitted” یعنی هنوز هیچ submit انجام نشده؟

  - چه زمانی status به Pending می‌رود؟

  - آیا submit نهایی یک endpoint جدا دارد یا همین submit اولیه است؟

8) برنامه پیشنهادی برای شروع در چت بعدی (بدون کد، فقط نقشه مسیر)

برای اینکه چت بعدی تمیز و بدون دوباره‌کاری باشد، پیشنهاد روند این است:

فاز A: تثبیت قراردادها

- یک نمونه response واقعی از:

  - /api/v1/kyc/my/requirements

  - endpoint مربوط به submit/upload kyc (اگر وجود دارد)

- بررسی enumهای VerificationStatus و DataType

فاز B: اضافه کردن Step 3 بدون دست زدن به Step 1/2 UI

- تنها با اضافه کردن یک بلوک render جدید در همان صفحه

- بدون بازنویسی، بدون استخراج component

فاز C: persistence مرحله با کمترین ریسک

- مرحله از روی supplier-profiles/my بعد از load مشخص شود

- اما اگر UI فعلی stage-based است، باید به شکل امن و incremental اضافه شود.

9) نکته‌های کلیدی که حتماً باید در Knowledge ثبت شود (برای جلوگیری از تکرار)

- قرارداد عمومی پاسخ API در سیستم شما:
اغلب: { success, message, data }

- نام فیلد نمایش در KYC requirements:
attributeDisplayName (نه displayName)

- وضعیت verificationStatus مشاهده شده:
NotSubmitted

- تصمیم backend درباره حذف template:
از soft delete به hard delete تغییر کرده

- تصمیم UX:
wizard component نداریم، stage-based داخل یک صفحه

- تا قبل Step 3، Step 2 پایدار و درست بوده و نباید overwrite شود.

پایان گزارش